## Nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Phiếu có 6 bước. Bước 1, 4, 6 đã điền sẵn. Bạn điền bước 2, 3, 5.

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: … PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: … |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): … Người demo: … |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: … |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Bước 2. Kiểm tra Increment

- PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (Kiểm tra số điện thoại), PBI-02 (Kiểm tra đường link), PBI-03 (Gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ). Cả 3 PBI đều đáp ứng đủ 5 điều kiện DoD.

- PBI chưa Done:

  - PBI-04 – Lưu lịch sử kiểm tra: Chưa đủ chức năng đã thống nhất là xóa lịch sử và lọc theo loại, chưa đáp ứng điều kiện DoD số 1.

  - PBI-05 – Hướng dẫn khi người dùng đã lỡ chuyển tiền: Chưa review chéo và chưa kiểm thử trên điện thoại, chưa đáp ứng điều kiện DoD số 2 và số 3.

Bước 3. Chọn User Journey và người demo

- User Journey: Người dùng nhập số điện thoại hoặc đường link đáng ngờ → Nhấn nút “Kiểm tra” → Xem kết quả cảnh báo và lý do → Gửi báo cáo nếu phát hiện số điện thoại hoặc đường link đáng ngờ.

- Người demo: Thu An (Developer) trình diễn các chức năng đã Done; Gia Bình và Mai Lan hỗ trợ giải đáp câu hỏi kỹ thuật khi cần.

Bước 5. Chuẩn bị trao đổi

- Cô Mai, cô thấy các bước kiểm tra số điện thoại hoặc đường link có dễ hiểu và dễ sử dụng không? Cô gặp khó khăn gì khi thao tác?

- Anh Phúc và chị Vy, theo anh chị, ứng dụng cần cải thiện điều gì để giúp người dùng nhận biết và phòng tránh lừa đảo hiệu quả hơn?

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai vì Product Owner không nên giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành khi chưa đáp ứng DoD. Sửa: Developers trình diễn các PBI đã Done; Product Owner giải thích các PBI chưa Done và những điều kiện DoD còn thiếu. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai vì Sprint Review không phải buổi báo cáo công việc cá nhân của từng Developer. Sửa: Scrum Team và Stakeholders cùng xem xét Increment, trao đổi kết quả, đặt câu hỏi và thảo luận phản hồi để điều chỉnh hướng phát triển sản phẩm. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai vì Stakeholders không nên chỉ được góp ý trong 3 phút cuối và Scrum Master không tự quyết định góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. Sửa: Mời Stakeholders phản hồi xuyên suốt buổi họp; Product Owner ghi nhận, xem xét và sắp xếp ưu tiên các góp ý trong Product Backlog. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner Ngọc Hương ghi nhận đề xuất chia sẻ cảnh báo cho người thân vào Product Backlog, trao đổi với Stakeholders để làm rõ nhu cầu và đánh giá mức độ ưu tiên. Chưa hứa thực hiện ngay vì chức năng nằm ngoài Sprint Goal hiện tại. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers Thu An, Gia Bình và Mai Lan kiểm tra, tái hiện lỗi khi dán đường link dài trên điện thoại, tìm nguyên nhân và đề xuất sửa giao diện để nút “Kiểm tra” luôn hiển thị. Product Owner ghi nhận lỗi và ưu tiên xử lý trong Product Backlog. Nhóm kiểm thử lại trên điện thoại sau khi sửa để bảo đảm chức năng hoạt động đúng. |